Во исполнение поручения прокуратуры области прокуратурой района проведена проверка исполнения на территории Приволжского района законодательства при реализации инвестиционных программ в сфере жилищно-коммунального хозяйства и исполнении концессионных соглашений.

Установлено, что должностными лицами органа местного самоуправления требования законодательства на данном направлении реализуются ненадлежащим образом.

Так Администрацией заключено концессионное соглашение от 13.12.2022 № 40-с с ООО «ТЭС-Приволжск».

Установлено, что согласно дополнительному соглашению к указанному концессионному соглашению котельная, расположенная по адресу: Ивановская область, г. Приволжск, ул. Волгореченская, д. 1, Литер Б должна быть введена в эксплуатацию до 31 декабря 2025 года.

Вместе с тем, данная котельная в эксплуатацию  в декабре 2025 года введена не была.

В нарушение требований законодательства Администрацией как концедентом не принято мер, направленных на привлечение концессионера ООО «Тепловые энергетические сети – Приволжск» к ответственности в связи с несвоевременным исполнением и (или) неисполнением им обязательств по соглашению.

Аналогичные нарушения допущены при контроле за исполнением концессионного соглашения от 21.02.2023, согласно дополнительному соглашению к которому, реконструкция сетей теплоснабжения в с. Толпыгино, с. Ингарь и в с. Новом должна быть произведена до 31 декабря 2025 года.

В связи с выявленными нарушениями прокуратурой района внесено представление, которое находится на рассмотрении.